Referat

* Andre og Jesper har kigget på SD for bilen
* Peter synes ikke STM er nødvendigt – måske når opgaverne er skåret mere ned ville det give mening.
* Bil holdet har redskaber til at arbejde videre
* Vi må godt udvide på kommunikationen, men behøver ikke nødvendigvis at gøre det meget mere kompliceret.
* Man kan lave en form for validering af interface
* Vi kan gøre brug af handlers f.eks på psoc
* Vi skal have lavet en eller anden fornuftig protokol.
* Vi skal have det stykket ned så småt som muligt for at folk kan lave noget hver især som så kan testes af den enkelte, med henblik på at få det hele koblet sammen til sidst
* Vi skal have lavet et sprint board og få flækket nogle tasks afsted. Meget præcise opgaver med præcise dones.
* Vi skal finde boundary klasser og hvilken rækkefølge det kører rundt først vi skal lave sekvensdiagrammer på det hele. Lav det udelukkende for det vi skal arbejde på nu, så kan vi udvide senere
* Opgaverne er afsluttet når de er designet, implementeret og testet
* Brug skema, lav skema – hold jer til undervisningen og brug tiden fornuftigt.
* Opgaver skal defineres meget præcist så vi har lettere ved at holde overblik over hvad de enkelte laver